# 智析 Data Agent 初赛报告写作框架

收件人：报告主笔及负责提供素材的四位成员。

用途：请按本框架扩写 S1 方案概要与 S2 详细解决方案，并从同一内容提炼 PPT、演示视频和企业专项材料。

提交原则：角色与贡献写真实；功能状态以代码、实机截图和验收记录为准；图像生成仅用于概念示意，不能冒充系统运行截图。

# 一 团队角色与责任人

下表是根据现有五人分工确定的报告角色安排。请把方括号替换为报名表中的姓名与学号，并在定稿前核对实际贡献。组长同时负责系统开发和总体协调，因此建议兼任项目经理与技术经理。

| 成员 | 报告中的角色 | 实际责任 | 交付给主笔的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长［姓名 学号］ | 项目经理兼技术经理 | 进度与版本决策；系统研发；技术路线和真实功能验收 | 项目定位、S2B 过程记录、S2C 架构与技术事实、演示账号及截图 |
| 成员二［姓名 学号］ | 客户关系与商业分析负责人；报告主笔 | 形成 S1、S2 和企业专项文档；统一术语与图文 | 报告正文、S2A 用户价值、S2D 成本可行性与汇总稿 |
| 成员三［姓名 学号］ | 产品表达与 PPT 内容负责人 | 十分钟叙事、逐页讲稿、核心价值和产品流程 | S3 文案、用户旅程、S5 个人过程记录 |
| 成员四［姓名 学号］ | 视觉呈现与 PPT 制作负责人 | 统一版式、架构图、产品截图排版与 PPT 成稿 | 正式 PPT、可复用图表及图源记录 |
| 成员五［姓名 学号］ | 演示与测试负责人 | 实机录屏、剪辑、字幕、演示复核与视频压缩 | S4 演示视频、操作步骤、测试问题和 S5 过程记录 |

责任划分：S2A 由报告主笔牵头，S2B 由项目经理提供事实，S2C 由技术经理提供事实，S2D 由客户关系与商业分析负责人牵头。报告主笔负责文字整合，事实提供人负责核对。

# 二 S1 方案概要

控制在 800 字以内，建议按四段写：企业数据底座已有数据却难以自助分析；智析采用业务语义加受控 Agent 工具链；展示自然语言提问、智能执行、表格图表和报告输出；说明多轮追问、证据追溯及企业价值。具体功能状态必须与最终演示版本一致。

主笔需向组长索取：最终项目名称、演示版本功能清单、两组能稳定复现的分析案例、系统主页与结果页真实截图。

# 三 S2 详细解决方案

## S2A 目标与服务模型

目标问题：业务人员不懂表名、字段、SQL 和指标公式，数据工程师人工响应慢，口径难统一。

目标客户与使用者：已有数据底座的制造企业；质量、生产、设备、库存、管理和数据管理员。

服务流程：接入只读数据源，扫描表与字段，确认业务语义，提出自然语言问题，Agent 选工具执行，返回结果并追问。

产品价值：缩短数据定位与分析准备时间，保留统一指标口径，让分析过程可复核。不要写未经测量的效率提升百分比。

配图建议：用户旅程图一张，实机的对话与结果截图两张。

## S2B 组织管理与业务分析

组织结构：使用第一节的五人角色表，写清项目经理、技术经理、客户关系与商业分析负责人、PPT 两位负责人和演示测试负责人。

过程管理：记录需求拆解、原型设计、数据准备、迭代开发、测试验收、文档制作和合稿；以 Git 提交、验收文件和会议记录作证据。

三天冲刺安排：第一天统一版本和报告框架，第二天冻结演示版并补齐素材，第三天合稿、录制、复核和上传。

风险与对策：模型不稳定、演示环境中断、数据口径不一致、图文状态不一致、视频体积超限；每项写责任人与备用方案。

配图建议：组织分工图、三天甘特图、系统迭代或测试记录截图。

## S2C 技术路线及实现方案

总体架构：交互层、Agent 编排层、业务语义层、查询分析层、数据治理层和平台基础层。

核心闭环：用户问题、意图与上下文、目录和语义绑定、工具选择、安全执行、结果验证、自然语言解释与继续追问。

数据与知识：表、字段、类型、说明、样例值、关系、业务对象、指标、规则和分析主题；强调面向未知表的扫描与人工确认映射。

执行与安全：展示生成 SQL 或脚本的路径；已实现的受控 SQL 与只读权限如实描述；尚未完成的代码沙箱和六类建模任务列为后续计划。

结果呈现：实机表格、图表、证据定位、报告；逐项标注已实现、开发中或规划，并写出验收证据。

配图建议：六层架构图、Agent 工具调用流程图、真实语义管理页、真实对话页、真实图表与查询依据页。

技术经理提供：最终技术栈、工具清单、架构图校稿、数据表和指标清单、实机截图、关键测试结果及功能状态。

## S2D 成本模型及可行性分析

成本口径：按模型调用、应用服务器、数据库、对象存储、运维和客户实施列成本项；填入实际测算的单价、用量和区间。

交付模式：可讨论企业私有化部署与托管服务两种路径，明确数据留存、权限和运维责任。

技术可行性：用已运行的端到端流程、真实数据库接入、可复现样例和测试记录支撑。

商业可行性：说明目标客户场景、采购动机、试点方式和后续扩展，避免无依据市场规模或收入预测。

配图建议：成本测算表、部署模式对比图、试点路线图。

仍待填写：模型 API 价格与估算用量、服务器规格、月度运行费用、实施周期和试点客户假设。所有数字标注日期、来源及假设。

# 四 其他材料与报告主笔的交接清单

| 材料 | 报告主笔需准备或核对 | 素材来源 |
| --- | --- | --- |
| S3 项目简介 PPT | 与报告一致的价值主张、核心方案、实机效果和十分钟讲述顺序 | 两位 PPT 负责人 |
| S4A 可运行原型 | 登录方式、启动方式、样例数据和稳定演示流程 | 组长与演示负责人 |
| S4B 演示视频 | 不超过十分钟，压缩后不超过 150MB；与最终版实机一致 | 演示负责人 |
| S5 团队完成过程 | 不超过五分钟；写实记录角色、分工、排期、协作、测试与复盘 | 全员过程证据；PPT 内容负责人汇总 |
| 企业专项材料 | 产品使用手册、产品交互演示、分工与过程、业务知识说明、数据资源说明 | 主笔整合；组长和各责任人供事实 |

图像标注：实机截图写版本、页面、问题和结果；架构图写为设计示意；AI 生成图写为概念示意。报告中不把概念图当成已运行功能。

交稿前核对：S1 字数、S2A 至 S2D 齐全、五人角色与报名信息一致、技术状态与演示一致、视频时长和体积合规、全部文件按官方方式命名。