智析 Data Agent 初赛项目负责人工作稿

统一项目口径  材料总框架  三天交付计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛题 | A07 企业数据底座智能问析 Agent 系统 |
| 项目名称 | 智析 企业数据底座智能问析 Agent 系统 |
| 负责人 | 待填写 姓名及学号 |
| 团队 | 共五人 成员顺序须与报名表一致 |
| 交付周期 | 三天初赛材料冲刺 |
| 最终截止时间 | 待填写 |

本文档由项目负责人维护，用于统一系统完善、报告、PPT和视频的叙事口径。团队成员应以本稿确定的项目定位、功能状态、演示数据和术语为准，再分别完成自己的交付材料。

当前结论：项目已经具备企业数据接入、业务语义、自然语言问析、多轮对话、安全查询、图表和证据追溯主链路。三天冲刺阶段不再追求功能数量，而应优先保证核心演示稳定、材料真实一致、重点优势清晰可见。

# 一 项目统一定位

## 一句话定位

智析 Data Agent 是面向企业数据底座的可信智能问析系统。它把企业数据表、字段、关系和指标口径组织为可执行的业务语义，由 Agent 根据用户自然语言问题选择合适的数据目录、查询、统计、图表和报告工具，形成从提问到可信结果再到持续追问的完整闭环。

## 目标用户

质量人员：查询不良率、一次通过率、缺陷排行和质量趋势。

生产人员：分析产量、工序、产线和工单执行情况。

设备人员：分析停机、报警、运行效率及其与质量指标的关系。

管理人员：通过自然语言快速获得周报、月报和专题分析结果。

数据管理员：维护数据源、目录、字段画像、业务指标和语义映射。

## 核心价值

传统流程需要业务人员提出需求，再由数据工程师定位数据、编写SQL、制作图表和解释结果。智析把重复过程沉淀为可复用的Agent工具链，降低业务人员使用企业数据底座的门槛，同时通过权限、安全验证和证据链控制大模型的不确定性。

# 二 需要统一突出的项目优势

| 序号 | 优势 | 统一表述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受控 Agent 闭环 | 系统不是只生成文字，而是完成理解、规划、选工具、执行、验证和呈现。 |
| 2 | 语义驱动而非裸 Text to SQL | 模型负责理解表达，确定性语义模型负责指标公式、维度和SQL生成，减少口径漂移。 |
| 3 | 可信和可追溯 | 结果保留查询、产物、验证和Evidence引用，用户可以定位数字依据。 |
| 4 | 连续多轮交互 | 用户可以在同一会话追问、补充条件和切换主题，Agent使用自然语言澄清。 |
| 5 | 未知数据资源适配 | 系统先扫描表、字段、关系和画像，再由管理员确认物理字段与业务语义的映射。 |
| 6 | 企业级安全边界 | 工作空间隔离、角色权限、只读执行、SQL AST门禁、脱敏、审计和任务恢复共同约束执行。 |
| 7 | 可产品化交付 | FastAPI、React、PostgreSQL、Redis、Celery和MinIO构成可容器部署的完整产品，而非单页演示。 |

# 三 初赛解决方案总框架

详细解决方案严格按照官方 S2A 至 S2D 组织。所有组员制作的报告、PPT和视频必须能够映射回以下四部分，避免技术内容很多但没有形成完整商业解决方案。

| 部分 | 主题 | 必须包含 |
| --- | --- | --- |
| S2A | 目标与服务模型 | 问题背景、目标用户、服务流程、产品价值、典型场景和与传统方案的差异。 |
| S2B | 组织管理与业务分析 | 五人分工、研发流程、里程碑、质量管理、风险管理、目标客户和推广方式。 |
| S2C | 技术路线及实现方案 | 数据接入、元数据、语义模型、Agent、工具调用、安全查询、多轮交互、图表报告、权限审计和部署。 |
| S2D | 成本模型及可行性 | 模型API、服务器、数据库、对象存储和运维成本；私有化与SaaS模式；技术与商业可行性。 |

# 四 当前系统状态和表述边界

| 状态 | 统一口径 |
| --- | --- |
| 可以写成已实现 | 登录与工作空间、成员权限、PostgreSQL和MySQL安全接入、元数据目录与画像、制造质量语义指标、安全查询、DeepSeek Agent、多轮对话、自然澄清、SSE恢复、表格图表和Evidence。 |
| 已完成后端核心 仍需前端收口 | 可信报告持久化、编排、创建API、异步生成Markdown HTML PDF和MinIO发布。 |
| 不得写成已完整实现 | 六类机器学习模型、完整隔离Python沙箱、报告预览下载前端、评测中心、OpenTelemetry、生产级性能和备份恢复。 |
| 材料统一规则 | 已实现能力使用真实截图和测试依据；开发中能力注明当前阶段；规划能力只写路线图，不用AI效果图伪装成真实功能。 |

# 五 三天内系统完善范围

系统工作采用P0、P1、P2三级管理。负责人只承诺完成P0，P1在不影响稳定性的前提下推进，P2不进入本轮开发。

| 优先级 | 范围 |
| --- | --- |
| P0 必须完成 | 一键启动稳定；固定账号和样例数据可用；登录、会话、Agent回答、多轮追问、表格、图表和Evidence主链路可重复演示；页面无明显错误；敏感信息不出现在截图和视频。 |
| P1 尽量完成 | 可信报告的预览、下载和重试闭环；核心演示问题的回答质量；移动端关键页面；统一错误提示。 |
| P2 暂不扩展 | 完整六模型平台、评测中心、复杂可观测性、全量生产设备库存场景和与演示无关的重构。 |

版本冻结规则：第二天中午冻结演示版本。冻结后只修复会导致无法启动、无法登录、核心分析失败、页面严重错位或敏感信息泄漏的问题。所有截图和录屏均来自冻结版本。

# 六 统一演示主线

管理员通过一键启动进入系统并登录演示账号。

展示已接入的数据源、表、字段、关系、画像和制造质量语义指标。

用户创建会话并提问 最近三个月不良率趋势。

Agent识别指标和时间范围，选择目录、语义查询、安全验证和图表工具。

系统返回自然语言结论、数据表、折线图、可信等级和Evidence。

用户在同一会话追问 哪个月最高 与上个月相比变化多少。

展示Agent继承上下文，并根据已有结果选择合适工具完成分析。

展示权限、安全SQL、查询依据或技术详情，证明结果不是模型编造。

如报告功能已稳定，生成质量分析报告并展示预览或下载；如果尚未完成，只在路线图中说明。

最后总结企业价值、可推广能力和下一阶段规划。

# 备用演示问题

请分析各工序的良率。

找出最近一个月不良数量最高的产品。

统计每条产线最近七天的产量趋势。

设备停机时间和不良率是否相关。

生成一份本周质量分析结果。

你好 你能帮我做什么。

如果问题缺少时间或指标口径，验证Agent是否能自然追问。

# 七 初赛材料总框架

| 编号 | 材料 | 内容要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 方案概要 | 不超过800字，说明目标问题、解决思路、创新点、成果与价值。 | 报告负责人 |
| S2 | 详细解决方案 | 按S2A至S2D组织，加入团队责任、成本和可行性。 | 负责人定框架 报告负责人完善 |
| S3 | 项目简介PPT | 控制在10分钟，强调真实产品、核心优势、演示结果和企业价值。 | PPT内容与视觉负责人 |
| S4A | 可运行系统 | 冻结演示版本、一键启动、固定数据、演示账号和操作说明。 | 项目负责人 |
| S4B | 演示视频 | 不超过10分钟且小于150MB，展示完整Agent闭环。 | 视频负责人 |
| S5 | 团队完成过程 | PPT或视频，不超过5分钟，展示分工、计划、协作、学习、创新和执行。 | PPT内容负责人 |
| 企业1 | 产品使用手册 | 功能架构、角色、流程图、主要操作和典型案例。 | 报告负责人 |
| 企业2 | 产品交互演示 | 突出操作过程，可复用S4B素材但应单独导出。 | 视频负责人 |
| 企业3 | 分工及过程文档 | 五人角色、排期、决策、Git记录、测试和验收证据。 | 报告负责人 |
| 企业4 | 业务知识说明 | 业务对象、指标、规则、主题、公式和分析口径。 | 报告负责人 |
| 企业5 | 数据资源说明 | 表、字段、关系、样例值、数据字典、来源和脱敏说明。 | 报告负责人 |

# 八 五人协作接口

| 角色 | 责任边界 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 冻结产品、确定框架、提供真实素材、审核事实边界、最终提交。 | 功能清单、统一口径、截图目录、演示账号、最终批准。 |
| 报告负责人 | 把框架扩写成正式材料，统一文字、图表、图片和引用。 | S1、S2、手册、知识说明、数据说明、过程文档。 |
| PPT内容负责人 | 把长文稿转化为10分钟叙事和讲解稿。 | 逐页文案、讲解词、S5内容。 |
| PPT视觉负责人 | 维护唯一正式PPT文件，统一版式、配色、截图和动画。 | S3正式PPT、配图、打包目录检查。 |
| 视频负责人 | 分镜、录屏、剪辑、字幕、配音、压缩和隐私检查。 | S4B和产品交互演示视频。 |

协作规则：每项材料只能有一名最终文件负责人。其他成员通过文字稿、截图或批注协作，不同时维护多个正式版本。文件名必须含版本号和更新时间，最终版统一放入提交目录。

# 九 三天执行计划

| 时间 | 必须完成 |
| --- | --- |
| 第一天 上午 | 负责人发布统一口径、演示主线、材料目录和真实功能清单；全员确认分工。 |
| 第一天 下午 | 系统修复P0问题；报告完成主文档初稿；PPT完成逐页框架；视频完成分镜和试录。 |
| 第一天 晚上 | 进行第一次联合审查，解决项目名称、术语、功能状态和视觉风格不一致。 |
| 第二天 上午 | 继续修复演示链路；报告、PPT和视频按真实系统补充素材。 |
| 第二天 中午 | 冻结演示版本、账号和数据。冻结后统一截图和正式录屏。 |
| 第二天 下午 | 完成正式截图、主报告二稿、PPT整稿和视频粗剪；拆分企业专项材料。 |
| 第三天 上午 | 交叉校对内容、演练PPT、检查视频字幕和功能表述，修复阻断问题。 |
| 第三天 下午 | 导出PDF、压缩视频、测试PPT、测试系统、核对命名并生成最终RAR。 |
| 截止前两小时 | 停止改稿，换一台电脑解压和复查最终包，完成上传。 |

# 十 最终审核清单

□ 项目名称、赛题编号、学校、成员、学号和报名顺序全部一致。

□ S1不超过800字，S3和S4B均能在10分钟内完成，S5不超过5分钟。

□ 视频文件小于150MB，常见播放器可以正常打开。

□ 所有功能截图来自真实系统，AI图片只用于概念表达并检查中文文字。

□ 报告、PPT和视频对功能状态的描述一致，不把规划能力写成已完成。

□ 截图和录屏不出现API Key、密码、数据库连接串、真实个人信息或内部错误详情。

□ 演示账号、样例数据、一键启动和核心问题在冻结版本上至少完整走通两次。

□ Word、PDF、PPT和视频均在另一台电脑上打开检查。

□ 外层RAR文件名严格按照报名成员顺序命名。

□ 最终RAR解压后目录清晰、无临时文件、无重复版本、无损坏文件。

# 十一 负责人需要补充的信息

| 待补项目 | 需要填写 |
| --- | --- |
| 团队信息 | 学校、指导老师、五名成员姓名、学号、报名顺序和联系方式。 |
| 时间信息 | 正式截止时间、上传平台、单文件限制、压缩包内部命名规则。 |
| 分工信息 | 每位成员的真实贡献、负责材料和可证明的过程记录。 |
| 演示信息 | 最终演示账号、登录密码、演示数据版本、核心问题和预期结果。 |
| 成本信息 | 拟采用的模型价格、服务器规格和私有化或SaaS商业模式假设。 |
| 视觉信息 | 最终Logo、主色、报告与PPT模板选择。 |

# 附录 建议素材目录

01 登录与工作空间页面

02 数据源列表与连接配置

03 数据目录 表字段关系与画像

04 业务指标和语义模型

05 Agent自然语言提问

06 Agent计划与工具执行过程

07 表格与图表结果

08 多轮追问与自然澄清

09 Evidence与查询验证

10 报告生成与下载 如果已完成

11 团队过程 Git提交 测试和验收记录